# Nächste Schritte

Zweck: Operative Restarbeiten für den Test-Parallelbetrieb und den späteren produktiven Cutover

Bezug: Zielbild

Bedienung nach Aktivierung: Benutzeranleitung

Ablauf: Soll-Architektur Ablaufdiagramm

Diese Seite enthält nur noch Tätigkeiten, die nach dem lokalen Implementierungsstand manuell oder durch konkrete Konfiguration auszuführen sind. Architekturbegründungen stehen im Zielbild. Noch unbekannte Werte werden offen ausgewiesen und vor dem jeweiligen Integrationslauf geklärt.

## 1. GitHub-Repositories erstmals einrichten

| Status | Tätigkeit | Ort | Konkreter Wert beziehungsweise Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| offen | Zentrales Repository privat anlegen beziehungsweise lokalen Stand übernehmen | GitHub Enterprise: j520730/mtext-actions | Nur das zentrale Automatisierungsteam erhält direkten Lese- oder Schreibzugriff; Standardbranch und Freigabeprozess festlegen |
| offen | Privates FI-Repository anlegen beziehungsweise lokalen Stand übernehmen | GitHub Enterprise: j517120/mtext-fi | Ressourcen, config/mandant.json und dünne Workflows übernehmen; private Sichtbarkeit als Voraussetzung für den Aufruf des privaten zentralen Workflows bestätigen |
| offen | Aktive Stufenbranches anlegen | j517120/mtext-fi | Je R260, R261, R270: Entwicklung, Abnahme, Bereitstellung |
| offen | Aktuellen Default Branch setzen | Repository Settings → Default branch | Zunächst R261/Entwicklung; beim rollierenden Linienwechsel manuell umstellen |
| offen | Zentrale Workflowversion pinnen | Alle Dateien unter mtext-fi/.github/workflows/ in jeder aktiven Linie | Null-SHA durch denselben freigegebenen 40-stelligen Commit-SHA aus mtext-actions ersetzen |
| offen | Repositoryübergreifenden Actions-Zugriff aktivieren | j520730/mtext-actions → Settings → Actions → General → Access | Ausschließlich den vorgesehenen Mandanten-Repositories die Ausführung der wiederverwendbaren Workflows erlauben; Text-Entwickler der Mandanten nicht als Repositorymitglieder aufnehmen |
| offen | Zentralen Code-Checkout praktisch prüfen | Nichtproduktiver Config-, Sync- oder Release-Lauf | Prüfen, ob die Enterprise-Freigabe den Checkout über beide Namespaces ermöglicht; falls ein Installation-Token erforderlich ist, den Workflowvertrag vor Aktivierung um dessen sichere Übergabe erweitern |
| offen | Mandantensichtbare Logs prüfen | Nichtproduktive Läufe in einem Mandanten-Repository | Sicherstellen, dass Logs keine vertraulichen zentralen Implementierungsdetails, Tokens, Secrets oder internen Dateiinhalte offenlegen |
| offen | Integrierten Git-Client der M/Text Workbench abnehmen | Repräsentativer Arbeitsplatz und mtext-fi | Authentifizierung, Branchwechsel, Commit und Push auf einen Entwicklungsbranch praktisch prüfen und verständlich dokumentieren |
| offen | Zusätzlichen Git-Client für die Stufenweitergabe auswählen und bereitstellen | Arbeitsplätze der berechtigten Text-Entwickler und Release-Verantwortlichen | Produkt, Installation, Aktualisierung, Authentifizierung und Support festlegen; Cherry-Pick zwischen den Stufenbranches praktisch abnehmen |
| bestätigt | GitHub-Plattform festhalten | Betriebsdokumentation | GitHub Enterprise Server 3.20.4 |

## 2. Branch- und Environment-Regeln konfigurieren

| Status | Tätigkeit | Ort | Konkreter Wert beziehungsweise Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| offen | Mandantenspezifische Verantwortliche benennen | Je Mandanten-Repository | Team für Ressourcenarbeit sowie kleines Release-Team für R*/Bereitstellung und neue Release-Tags festlegen |
| offen | Direkte Pushes auf Entwicklung und Abnahme zulassen | Branchschutz für R*/Entwicklung, R*/Abnahme | Kreis berechtigter Text-Entwickler je Mandant festlegen; Force-Pushes und Löschen verbieten |
| offen | Pushes nach Bereitstellung begrenzen | Branchschutz für R*/Bereitstellung | Nur das benannte Release-Team darf direkt pushen; Force-Pushes und Löschen bleiben verboten |
| offen | Zentrale Aufrufdateien im Mandanten-Repository schützen | Push-Ruleset für .github/workflows/**/* | Änderungen durch Text-Entwickler des Mandanten auf allen Branches blockieren; Bypass nur für die zentralen Automatisierungsverantwortlichen vorsehen und auf GHES 3.20.4 praktisch prüfen |
| offen | Mandantenkonfiguration gegen normale Ressourcen-Pushes schützen | Push-Ruleset für config/mandant.json | Änderungen nur dem ausdrücklich benannten technischen Verantwortlichenkreis erlauben; normale Workbench-Pushes dürfen die Datei nicht verändern |
| offen | GitHub Environment anlegen | Repository Settings → Environments | Gemeinsame Environments Entwicklung, Abnahme, Bereitstellung |
| offen | Environment-Regeln setzen | Environments | Keine zusätzliche Freigabe für Entwicklung und Abnahme; manuelle Freigabe vor Mainframe-Übergabe in Bereitstellung |
| offen | Zulässige Deploymentbranches eintragen | Environments | Generische Muster R*/Entwicklung, R*/Abnahme und für die Freigabe R*/Bereitstellung verwenden; die aktive Linie wird zentral validiert |
| offen | Erstellung von Release-Tags begrenzen | Tag-Ruleset für R[0-9][0-9][0-9].[0-9][0-9][0-9] | Nur das je Mandant benannte Release-Team darf neue passende Tags anlegen |
| offen | Release-Tags unveränderlich schützen | Separates Tag-Ruleset für dasselbe Muster | Updates, Force-Pushes und Löschungen ohne regulären Bypass verbieten; einen gegebenenfalls notwendigen administrativen Notfallweg separat festlegen |
| offen | Cherry-Pick-Bedienweg für Abnahme und Bereitstellung festlegen | Zusätzlicher Git-Client und Pilotprozess je Mandant | Auswahl nach SHA, Aktualisierung des Zielbranches, Dokumentation der vollständigen Quell-SHA im neuen Ziel-Commit, Reihenfolge mehrerer Commits, Konfliktbehandlung, Prüfung und Push verständlich dokumentieren; die GitHub-Weboberfläche allein unterstützt diesen Ablauf nicht |
| offen | Release-Tag in GitHub praktisch prüfen | GitHub-Weboberfläche und nichtproduktiver Bereitstellungsbranch | Tag auf dem bestätigten Bereitstellungsstand anlegen, Ruleset-Wirkung und einmaligen Start des Release-Workflows prüfen |

## 3. Runner und Abhängigkeiten bereitstellen

| Status | Tätigkeit | Ort | Konkreter Wert beziehungsweise Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| offen | Self-hosted Runner bereitstellen | GitHub-Enterprise-Runnerverwaltung | Labels self-hosted, linux, mtext-delivery bestätigen und zuweisen |
| offen | Python und Git prüfen | Vorgesehener Runner | Python 3.14 und Git müssen verfügbar sein; scripts/runner-preflight.sh ausführen |
| offen | GHES-Artefakt-Actions prüfen | GHES-Organisation actions und nichtproduktiver Release-Lauf | upload-artifact v3.2.2-node20 (c6a3b2bd78b3985e4b2f15397fec357f0fd808de) und download-artifact v3.1.0-node20 (ad191675b41f6a5b46da9a048cb6893812da158b) müssen auf GHES 3.20.4 verfügbar sein; v4 ist nicht zu verwenden |
| offen | Action-Runtime des Runners prüfen | Vorgesehener Self-hosted Runner | Ausführung von Node-20-Actions mit den fest gepinnten Artefakt-SHAs bestätigen |
| offen | Internes Wheelhouse bereitstellen | Runner und Repository-/Organisationsvariable | LBS_WHEELHOUSE auf freigegebenen lokalen Pfad setzen; Installation bleibt --no-index |
| offen | Interne CA prüfen | Vorgesehener Runner | TLS-Aufruf gegen https://en01e.ltoma.intern/vMtextAdapter/sync testen; fehlende CA in den Truststore aufnehmen, TLS-Prüfung nicht deaktivieren |
| offen | Netzwerkpfade freigeben | Runner/Netzwerk | Zugriff auf serverSync-Share, *.ltoma.intern, Mainframe-FTP und JES ermöglichen |

## 4. M/Text-Konfiguration vervollständigen und abnehmen

| Status | Tätigkeit | Ort | Konkreter Wert beziehungsweise Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| bestätigt | Linien- und URL-Mapping | mtext-actions/config/deployments.json | R260→en03, R261→en01, R270→en02; Hosts jeweils enXXe und enXXa |
| bestätigt | Adaptervertrag | Dieselbe Datei | POST auf /vMtextAdapter/sync, Payload MAN/INR, kein Auth-Header, jeder 2xx-Status erfolgreich, kein Polling |
| offen | serverSync-Sharepfad bestätigen | adapter.server_sync_path_template in mtext-actions/config/deployments.json | Vorläufiges Template durch den tatsächlich gemounteten Pfad bestätigen oder ersetzen |
| offen | Nebenwirkungsfreien Config-Check prüfen | Push mit Änderung an config/mandant.json | CONFIG_VALIDATED ohne Environment, Secrets, serverSync-, Adapter- oder Mainframe-Zugriff bestätigen |
| offen | Nichtproduktiven Synchronisationslauf durchführen | Freigegebener Runner und nichtproduktive Ziele | Vollständigen Projektstand bereitstellen, Adapterantwort und Wiederanlauf prüfen |

## 5. Mainframe-Übergabe einrichten und abnehmen

| Status | Tätigkeit | Ort | Konkreter Wert beziehungsweise Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| offen | FTP-Secrets hinterlegen | GitHub Environment Bereitstellung | MAINFRAME_FTP_HOST, MAINFRAME_FTP_USER, MAINFRAME_FTP_PASSWORD |
| offen | Mainframe-Variablen hinterlegen | Repository-/Environment-Variablen | MAINFRAME_DATASET=IEA.LOMS.TONICZ, MAINFRAME_JES_TARGET=LIT9028A, MAINFRAME_FTP_TIMEOUT=60 |
| bestätigt | Historischen JCL-Eingabevertrag fachlich bestätigen | Bestehendes Verfahren und versioniertes JCL-Template | Der mandantenspezifische Zielcode wird wie bisher über genau einen vorhandenen JCL-Platzhalter eingesetzt; der getrennte zentrale Test-/Produktionswert ist auf T und P begrenzt; ein zusätzlicher Zielparameter wird nicht eingeführt |
| offen | JCL und unmittelbare Übergabe nichtproduktiv prüfen | Freigegebener Mainframe-Testweg | FTP-Antworten, SITE FILETYPE=JES, Submit und gerendertes JCL abnehmen |

Die Mainframe-Übergabe wartet im Environment Bereitstellung auf manuelle Freigabe. GitHub-Actions-Artefakte bleiben 30 Tage erhalten. Build und Publish sind getrennte Jobs desselben Release-Workflows; vor der Übergabe werden Manifest und Prüfsummen erneut geprüft. Übergaben werden je Mandanten-Repository serialisiert; unterschiedliche Mandanten dürfen parallel laufen.

Mit der bestätigten Übergabe an IZE9 endet der in GitHub Actions abgebildete Lieferprozess. Der weitere, deutlich umfangreichere Weg bis Produktion wird außerhalb dieser Automation nach dem bestehenden Betriebsverfahren gesteuert.

## 6. SVN-Abzug für Parallelbetrieb und Cutover vorbereiten

Voraussichtlich im November/Dezember 2026 wird zunächst ein Abzug der SVN-Repositories nach Git kopiert. Auf diesem Stand wird die GitHub-Umgebung für Tests bereitgestellt, während Jenkins und SVN weiterhin den produktiven Prozess tragen. Eine laufende Synchronisation des Testbestands mit SVN ist nicht erforderlich. Für den ab Januar 2027 geplanten produktiven harten Cutover wird der dann freigegebene aktuelle SVN-Stand abschließend nach Git übertragen und geprüft.

| Status | Tätigkeit | Ort | Konkreter Wert beziehungsweise Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| geplant November/Dezember 2026 | Ersten SVN-Abzug für den Test-Parallelbetrieb erstellen | Alle Mandanten-Repositories | GitHub-Testumgebung mit einem dokumentierten SVN-Ausgangsstand bereitstellen; Jenkins/SVN bleiben produktiv |
| offen | Import-Allowlist erstellen | Migrationskonfiguration je SVN-Repository | Aktive Linien R260, R261, R270 und die drei fachlichen Stufen |
| offen | Projektmatrix inventarisieren und freigeben | Je Mandant und gegebenenfalls je Releaselinie | Repositoryinhalt, Projekt-Allowlist und historisch festgelegte Lieferdateinamen getrennt dokumentieren; nicht allein aus einer globalen Projektliste ableiten |
| erforderlich | Release-Basis importieren | Git-Tags je Mandanten-Repository | Je aktiver Linie mindestens .100 und alle danach entstandenen Tags importieren |
| offen | SVN-Pfade auf Git abbilden | Migrationsskript/-konfiguration | branches/Entwicklung/R260.100_MText/<Projekt> → Branch R260/Entwicklung, Pfad <Projekt> |
| offen | Tagnamen normalisieren | Migrationsskript/-konfiguration | R260.101_MText → R260.101; Entfernung von _MText protokollieren |
| offen | SVN-Artefakte ausschließen | Migrationsfilter | Verbunden mit Bereitstellung*.txt, Backup-/Fusion-Sonderstände und andere nicht freigegebene Marker nicht übernehmen |
| offen | Repositoryinhalte und Projekt-Allowlist unterscheiden | Importprüfung und config/mandant.json | FI enthält auch LOMS_Testdaten, mtext-autonom auch LOMS_Testdaten_Autonom; Testdatenprojekte bleiben außerhalb der Projekt-Allowlist |
| separate Aufgabe | SVN-Autoren zuordnen | Autoren-Mappingdatei des Migrationstools | Bestehende SVN-Namen auf Git-Identitäten abbilden |
| offen | SVN-Eigenschaften inventarisieren | Read-only SVN-Analyse | svn:externals, EOL, Keywords, executable, leere Verzeichnisse, Mergeinfo und große Dateien behandeln |
| optional | Weitere Historie und ältere Tags importieren | Migrationskonfiguration | So viel Elementhistorie wie praktikabel erhalten; darf den Cutover nicht blockieren |
| geplant ab Januar 2027 | Finalen SVN-Stand für den produktiven Cutover übertragen | Alle Mandanten-Repositories | Seit dem ersten Abzug entstandene produktive Änderungen übernehmen und den freigegebenen Endstand verifizieren |

Ziel-Repositories sind mtext-fi, mtext-autonom, mtext-by, mtext-lh, mtext-nw, mtext-os und mtext-sa. Der erste Abzug eröffnet nur den Test-Parallelbetrieb. Der finale Import, SVN-Freeze sowie die Deaktivierung von Jenkins sind eigene freizugebende Tätigkeiten des produktiven Cutovers und werden nicht durch den lokalen Implementierungsstand ausgelöst.

## 7. Produktiven Cutover durchführen und abnehmen

Der produktive harte Cutover ist ab Januar 2027 vorgesehen. Er wird mit einem eigenen freigegebenen Runbook durchgeführt; der vorherige Test-Parallelbetrieb aktiviert ihn nicht automatisch. Die verbindliche Reihenfolge ist:

- Änderungsfreeze für den bisherigen Jenkins-/SVN-Prozess aktivieren.

- Den letzten freigegebenen SVN-Stand und alle weiterhin benötigten Tags je Mandant nach Git übertragen.

- Inhalte, Pfadabbildungen, Tags und den letzten migrierten Commit je Mandant dokumentieren und automatisiert verifizieren.

- Jenkins-Trigger und Jenkins-Job für diesen Prozess deaktivieren.

- SVN für diesen Prozess schreibschützen oder gemäß Betriebskonzept stilllegen.

- Git als einzige führende Quelle für diesen Prozess festlegen.

- Die für den Regelbetrieb vorgesehenen GitHub Environments, Secrets und Workflows freigeben.

- Je einen definierten Smoke-Test für Entwicklung und Abnahme sowie je einen FULL- und DELTA-Release durchführen und dokumentieren.

Während der eigentlichen Umschaltung gibt es keinen gleichzeitigen produktiven Lieferbetrieb aus Jenkins/SVN und GitHub. Der Cutover ist erst abgenommen, wenn mindestens folgende Kriterien erfüllt sind:

- Kein GitHub-Workflow benötigt Jenkins oder SVN und Jenkins löst für diesen Prozess keine Jobs mehr aus.

- Für jeden Mandanten sind der letzte migrierte SVN-Stand, sein Git-Commit und alle weiterhin benötigten Release-Tags dokumentiert und geprüft.

- Sicherungs- und Sonderstände wurden nur nach ausdrücklicher Freigabe übernommen.

- Alle Mandanten-Repositories verwenden dieselbe freigegebene Version der zentralen Automation.

- Pushes nach Entwicklung und Abnahme lösen jeweils genau die vorgesehene M/Text-Verteilung aus; ein Push nach Bereitstellung erzeugt ohne Tag keine Lieferung.

- .100 erzeugt FULL, andere gültige Release-Tags derselben Linie erzeugen ein kumulatives DELTA gegen .100.

- Ressourcenbereitstellung, Adapterantwort, Artefaktprüfung, JCL und die unmittelbare Mainframe-Übergabe wurden auf dem vorgesehenen Betriebsweg erfolgreich geprüft.

- Gleichzeitige Schreibvorgänge auf dasselbe Ziel werden verhindert; Läufe für unterschiedliche Mandanten dürfen wie vorgesehen parallel arbeiten.

## 8. Wiederkehrende Konfigurationsarbeiten

Bei einer rollierenden Releaselinie sind folgende Änderungen abgestimmt auszuführen:

- Linienmapping und Adapterziele in mtext-actions/config/deployments.json aktualisieren.

- Neue <Releaselinie>/Entwicklung, /Abnahme und /Bereitstellung anlegen und die ausgeschiedene Linie gemäß Aufbewahrungsregel stilllegen.

- Default Branch auf den Entwicklungsbranch der neuen führenden Linie setzen.

- Workflow- und Konfigurationsänderungen je aktiver Linie nach Rnnn/Entwicklung einbringen und anschließend normal nach Abnahme und Bereitstellung übernehmen. Es gibt keine automatisch schreibende branchübergreifende Verwaltungsautomation.

- Mandantenspezifische technische Übergabewerte bei betrieblichen Änderungen ausschließlich in config/mandant.json des betroffenen Mandanten anpassen; die zentral abgeleiteten Lieferdateinamen sind dort nicht konfigurierbar.

Die dünnen Sync-Workflows enthalten keine Liste aktiver Releaselinien mehr. Ihre generischen Branchmuster bleiben bei einem Linienwechsel unverändert; unbekannte Linien werden durch deployments.json abgewiesen.

## 9. Spätere Erweiterungen

- E-Mail-Benachrichtigungen zusätzlich zu GitHub-Benachrichtigungen;

- optional mehr historische SVN-Tags und Elementhistorie;

- bei einer späteren PR-basierten Config-Pflege verbindliche Code-Owner- und Freigaberegel für Änderungen an config/mandant.json;

- optionales M/Text- oder Mainframe-Status-Polling als eigener Ausbau, nicht als Voraussetzung für die erste Produktivsetzung.