# Migrations- und Cutover-Runbook

Zweck: Verbindliche Vorbereitung und Durchführung der SVN-Migration sowie des produktiven harten Cutovers

Operative Vorbereitung: Nächste Schritte

Bedienung nach Aktivierung: Benutzeranleitung

## 1. Rahmen und Zeitplan

Voraussichtlich im November/Dezember 2026 wird zunächst ein Abzug der SVN-Repositories nach Git kopiert. Dieser Stand dient dem Test-Parallelbetrieb; Jenkins und SVN tragen weiterhin den produktiven Prozess. Eine laufende Synchronisation des Testbestands mit SVN ist nicht erforderlich.

Für den ab Januar 2027 geplanten produktiven harten Cutover wird der dann freigegebene aktuelle SVN-Stand abschließend nach Git übertragen und geprüft. Während der Umschaltung gibt es keinen gleichzeitigen produktiven Lieferbetrieb aus Jenkins/SVN und GitHub.

Ziel-Repositories sind mtext-fi, mtext-autonom, mtext-by, mtext-lh, mtext-nw, mtext-os und mtext-sa.

## 2. Migration vorbereiten

| Status | Tätigkeit | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| geplant November/Dezember 2026 | Ersten SVN-Abzug für den Test-Parallelbetrieb erstellen | GitHub-Testumgebung mit dokumentiertem SVN-Ausgangsstand; Jenkins und SVN bleiben produktiv |
| offen | Import-Allowlist erstellen | Aktive Linien R260, R261, R270 und die drei fachlichen Stufen sind je SVN-Repository festgelegt |
| offen | Projektmatrix inventarisieren und freigeben | Repositoryinhalt, Projekt-Allowlist und historisch festgelegte Lieferdateinamen sind je Mandant und gegebenenfalls je Releaselinie dokumentiert |
| erforderlich | Release-Basen importieren | Je aktiver Linie werden mindestens der .100-Stand und alle danach entstandenen Tags übernommen |
| offen | SVN-Pfade auf Git abbilden | Beispielsweise wird branches/Entwicklung/R260.100_MText/<Projekt> zu Branch R260/Entwicklung mit Pfad <Projekt> |
| offen | Tagnamen normalisieren | Beispielsweise wird R260.101_MText zu R260.101; die Entfernung von _MText wird protokolliert |
| offen | Nicht freigegebene SVN-Artefakte ausschließen | Verbunden mit Bereitstellung*.txt, Backup-/Fusion-Sonderstände und andere nicht freigegebene Marker werden nicht übernommen |
| offen | Repositoryinhalt und Projekt-Allowlist unterscheiden | Testdatenprojekte wie LOMS_Testdaten und LOMS_Testdaten_Autonom können im Repository liegen, bleiben aber außerhalb der Auslieferung |
| separate Aufgabe | SVN-Autoren zuordnen | Bestehende SVN-Namen sind in der Autoren-Mappingdatei auf Git-Identitäten abgebildet |
| offen | SVN-Eigenschaften inventarisieren | svn:externals, EOL, Keywords, executable, leere Verzeichnisse, Mergeinfo und große Dateien sind behandelt |
| optional | Weitere Historie und ältere Tags importieren | So viel Elementhistorie wie praktikabel bleibt erhalten, ohne den Cutover zu blockieren |
| geplant ab Januar 2027 | Finalen SVN-Stand übertragen | Seit dem ersten Abzug entstandene produktive Änderungen sind übernommen und der freigegebene Endstand ist verifiziert |

Der erste Abzug eröffnet nur den Test-Parallelbetrieb. Finaler Import, SVN-Freeze und Deaktivierung von Jenkins werden erst durch den separat freigegebenen produktiven Cutover ausgelöst.

## 3. Produktiven Cutover durchführen

- Änderungsfreeze für den bisherigen Jenkins-/SVN-Prozess aktivieren.

- Den letzten freigegebenen SVN-Stand und alle weiterhin benötigten Tags je Mandant nach Git übertragen.

- Inhalte, Pfadabbildungen, Tags und den letzten migrierten Commit je Mandant dokumentieren und automatisiert verifizieren.

- Jenkins-Trigger und Jenkins-Job für diesen Prozess deaktivieren.

- SVN für diesen Prozess schreibschützen oder gemäß Betriebskonzept stilllegen.

- Git als einzige führende Quelle für diesen Prozess festlegen.

- Die für den Regelbetrieb vorgesehenen GitHub Environments, Secrets und Workflows freigeben.

- Je einen definierten Smoke-Test für Entwicklung und Abnahme sowie je einen FULL- und DELTA-Release durchführen und dokumentieren.

## 4. Cutover abnehmen

Der Cutover ist erst abgeschlossen, wenn mindestens folgende Kriterien erfüllt sind:

- Kein GitHub-Workflow benötigt Jenkins oder SVN und Jenkins löst für diesen Prozess keine Jobs mehr aus.

- Für jeden Mandanten sind der letzte migrierte SVN-Stand, sein Git-Commit und alle weiterhin benötigten Release-Tags dokumentiert und geprüft.

- Sicherungs- und Sonderstände wurden nur nach ausdrücklicher Freigabe übernommen.

- Alle Mandanten-Repositories verwenden dieselbe freigegebene Version der zentralen Automation.

- Pushes nach Entwicklung und Abnahme lösen genau die vorgesehene M/Text-Verteilung aus; ein Push nach Bereitstellung erzeugt ohne Tag keine Lieferung.

- .100 erzeugt FULL, andere gültige Release-Tags derselben Linie erzeugen ein kumulatives DELTA gegen .100.

- Ressourcenbereitstellung, Adapterantwort, Artefaktprüfung, JCL und die unmittelbare Mainframe-Übergabe wurden auf dem vorgesehenen Betriebsweg erfolgreich geprüft.

- Gleichzeitige Schreibvorgänge auf dasselbe Ziel werden verhindert; Läufe für unterschiedliche Mandanten dürfen wie vorgesehen parallel arbeiten.