# Zielbild für die Ablösung von Jenkins und SVN

Dokumenttyp: Verbindliches fachliches und technisches Zielbild

Geltungsbereich: Verteilung von M/Text-Ressourcen und Bereitstellung von Mainframe-Lieferungen

Dieses Dokument beschreibt, wie Git und GitHub Actions den bisherigen Prozess mit SVN und Jenkins ablösen sollen. Es konzentriert sich auf die dauerhaften fachlichen und technischen Entscheidungen. Der aktuelle Arbeitsstand steht unter Nächste Schritte, die Bedienung unter Benutzeranleitung. Einzelheiten zur Implementierung stehen in den README-Dateien der beiden Repositories.

Die Soll-Grafik GitHub Actions/Git zeigt den Ablauf von einer Änderung bis zur M/Text-Verteilung oder Mainframe-Übergabe. Die Ist-Grafik Jenkins/SVN dokumentiert den bisherigen Prozess.

## 1. Kurzfassung

SVN wird durch Git und Jenkins durch GitHub Actions ersetzt. Dafür wird voraussichtlich ab November oder Dezember 2026 ein SVN-Abzug nach Git übernommen und in einer nichtproduktiven GitHub-Umgebung erprobt. Während dieser Testphase bleibt der bisherige Prozess produktiv. Unmittelbar vor der für Januar 2027 geplanten Produktivsetzung wird der dann freigegebene SVN-Endstand nach Git übertragen. Danach sind Git und GitHub Actions für diesen Prozess führend; eine dauerhafte Synchronisation mit SVN gibt es nicht.

Jeder Mandant erhält ein eigenes Repository mit seinen M/Text-Ressourcen und seiner Konfiguration. Die gemeinsame Automatisierung liegt in einem zentralen Repository. So bleiben die Mandantendaten getrennt, während alle Mandanten dieselben geprüften Abläufe verwenden.

Eine Änderung durchläuft weiterhin die Stufen Entwicklung, Abnahme und Bereitstellung:

- Ein Push nach Rnnn/Entwicklung verteilt den Stand an das M/Text-Entwicklungssystem.

- Nach fachlicher Prüfung wird derselbe Stand nach Rnnn/Abnahme übernommen und an das M/Text-Abnahmesystem verteilt.

- Freigegebene Änderungen werden nach Rnnn/Bereitstellung übernommen. Der Push allein erzeugt noch keine Mainframe-Lieferung.

- Erst ein Release-Tag wie R261.108 baut die Lieferung. Vor der technischen Übergabe an den Mainframe ist eine manuelle Freigabe erforderlich.

Der vorhandene M/Text-Adapter bleibt die zentrale technische Schnittstelle; der Transport der Ressourcen nach serverSync ist jedoch noch festzulegen. Zur Wahl stehen ein PUT mit den Ressourcendaten an den Adapter, der direkte Sharezugriff des Runners und der Download eines GitHub-Actions-Artefakts durch den Adapter oder M/Text. Dieses Artefakt enthält unmittelbar den für serverSync zusammengestellten Verzeichnisbaum und kein zusätzliches fachliches M/Text-Paket; ein Git-Checkout durch das Zielsystem ist nicht erforderlich. Die Mainframe-Übergabe erfolgt weiterhin per FTP und JES. GitHub Actions kann jeweils nur den unmittelbar durch die Schnittstelle bestätigten Status melden. Der spätere fachliche Abschluss im Zielsystem ist nicht Bestandteil dieser ersten Ausbaustufe.

## 2. Verbindliche Rahmenbedingungen

- Der produktive Wechsel von SVN/Jenkins zu Git/GitHub Actions erfolgt zu einem festgelegten Zeitpunkt. Danach gibt es keinen parallelen produktiven Lieferbetrieb.

- Das bisherige Jenkins-Skript wird nicht weiterentwickelt oder technisch portiert. Nur die weiterhin benötigten Regeln, Zuordnungen und Übergabeverfahren werden übernommen.

- Jeder Mandant erhält ein eigenes privates GitHub-Repository. Namen und grundsätzlicher Aufbau orientieren sich an den bisherigen Mandantenstrukturen.

- Die gemeinsame Automatisierung wird zentral durch die FI verwaltet und von den Mandanten-Repositories in einer ausdrücklich festgelegten Version verwendet.

- mtext-actions ist ein privates Repository. Direkten Zugriff erhalten nur die zentralen Automatisierungsverantwortlichen; Text-Entwickler der Mandanten werden dort nicht als Repositorymitglieder berechtigt.

- Jeder Lauf verarbeitet genau einen eindeutig bestimmten Git-Stand. Seine technische Kennung ist der Commit-SHA.

- Der Mandant ergibt sich aus dem Repository und seiner Konfiguration. Er kann beim Start eines Laufs nicht frei gewählt werden.

- Aktive Releaselinien erhalten getrennte Branches für Entwicklung, Abnahme und Bereitstellung. Derzeit sind dies R260, R261 und R270.

- Geheimnisse und Zugangsdaten werden nicht in Git gespeichert, sondern über die dafür vorgesehenen GitHub-Einstellungen bereitgestellt.

- Eine weitergehende Statusabfrage bei M/Text oder auf dem Mainframe wird in der ersten Ausbaustufe nicht eingeführt.

## 3. Was aus dem bisherigen Verfahren übernommen wird

Das Jenkins-Skript erledigt heute unter anderem die M/Text-Verteilung, den Bau von FULL- und DELTA-Paketen, die Erstellung von Inhalts- und Löschlisten sowie die Übergabe an den Mainframe. Diese fachlichen Ergebnisse werden weiterhin benötigt.

Nicht übernommen werden die technischen Altlasten des bisherigen Verfahrens. Dazu gehören langlebige SVN-Arbeitskopien auf Netzlaufwerken, Reparaturkommandos für blockierte Arbeitsverzeichnisse und zur Laufzeit erzeugte Skripte mit Zugangsdaten. Die neue Lösung arbeitet stattdessen je Lauf mit einem frisch ausgecheckten, eindeutig bestimmten Git-Stand.

Die bisherigen Lieferdateien geben folgende Kompatibilitätsregeln vor:

- FULL- und DELTA-Pakete behalten ihre historisch festgelegten Dateinamen. Die dafür benötigte Projektkennung wird zentral aus dem freigegebenen Projektnamen abgeleitet und kann nicht im Mandanten-Repository geändert werden.

- Ein DELTA-Paket enthält eine Löschliste mit dem Namen entsprechend der bisherigen Namensregel.

- Ressourcen behalten ihre fachlichen Projektpfade. Bei Fragmentprojekten gehört das Mandantenkürzel in eckigen Klammern zum Projektnamen, zum Beispiel LOMS_Autonom[BY].

- Zu jedem Paket wird eine Informationsdatei erzeugt. Sie beschreibt den Inhalt und den Vergleich zum vorherigen Release, bestimmt aber nicht den Inhalt des DELTA-Pakets.

- Die vorhandenen Unterschiede in den Pfaden von FULL- und DELTA-Archiven bleiben zunächst erhalten, damit bestehende Empfänger die Dateien weiterhin verarbeiten können.

- Archive werden reproduzierbar erzeugt: Derselbe Quellstand und dieselbe Konfiguration ergeben denselben Inhalt.

## 4. Zielarchitektur und Verantwortlichkeiten

Die Lösung besteht aus vier Bereichen:

| Bereich | Verantwortung |
| --- | --- |
| Mandanten-Repository | M/Text-Ressourcen, Projektzuordnungen, mandantenspezifische technische Übergabewerte und dünne Workflows |
| Zentrales Repository mtext-actions | Gemeinsame Prüfungen, Synchronisation, Paketbau und Mainframe-Übergabe |
| GitHub Actions | Ausführung der Abläufe, Freigaben und Protokollierung |
| Self-hosted Runner | Ausführung innerhalb des internen Netzes und, abhängig vom noch festzulegenden M/Text-Transportweg, Zugriff auf Adapter oder Netzlaufwerk sowie auf den Mainframe |

Ein Mandanten-Repository enthält ausschließlich die Ressourcen und Angaben des jeweiligen Mandanten. Das zentrale Repository enthält keine Mandantenressourcen, sondern nur die gemeinsam verwendete Automatisierung.

Mandanten-Repositories dürfen die freigegebenen wiederverwendbaren Workflows über die GitHub-Actions-Zugriffsrichtlinie aufrufen. Diese technische Freigabe erteilt ihren Benutzern keinen direkten Zugriff auf mtext-actions. Die Ausgaben der aufgerufenen Jobs erscheinen jedoch in den Workflow-Logs des Mandanten-Repositories. Deshalb werden Logs grundsätzlich als mandantensichtbar behandelt und enthalten weder Secrets noch unnötige interne Details.

Damit die technische Freigabe nicht über veränderte aufrufende Workflows zweckentfremdet werden kann, dürfen Text-Entwickler der Mandanten keine Dateien unter .github/workflows/ ändern oder neu anlegen. Ein Push-Ruleset schützt diesen Pfad auf allen Branches; nur die zentralen Automatisierungsverantwortlichen erhalten einen kontrollierten Bypass. config/mandant.json wird ebenfalls von der normalen Ressourcenpflege getrennt und darf nur durch den benannten technischen Verantwortlichenkreis geändert werden.

Die Text-Entwickler bearbeiten Briefressourcen in der M/Text Workbench und verwenden deren integrierten Git-Client für Commit und Push. GitHub im Browser dient der Laufkontrolle, manuellen Wiederholungen, Freigaben, Release-Tags und den weitergehenden Verwaltungsaufgaben. Die tägliche Ressourcenarbeit setzt keine Git-Kommandozeile voraus.

Für die gezielte Übernahme einzelner Änderungen zwischen den Stufen erhalten die dafür berechtigten Text-Entwickler zusätzlich einen geeigneten Git-Client. Das konkrete Produkt, seine Bereitstellung und der verbindliche Bedienweg werden vor dem Pilotbetrieb festgelegt und abgenommen.

Die Berechtigungen werden je Mandanten-Repository vergeben. Jeder Mandant benennt ein Release-Team, das als einzige reguläre Gruppe direkt nach Rnnn/Bereitstellung pushen und neue Release-Tags anlegen darf. So können die Verantwortlichen je Mandant unterschiedlich sein, ohne die gemeinsame Automation zu verzweigen. Force-Pushes und das Löschen von Stufenbranches bleiben verboten. Bereits angelegte Release-Tags dürfen auch vom Release-Team nicht verändert oder gelöscht werden.

Für jeden Lauf checkt GitHub Actions sowohl den ausgewählten Stand des Mandanten-Repositories als auch eine festgelegte Version der zentralen Automatisierung aus. Dadurch ist später nachvollziehbar, welche Quellen und welche Automatisierung verwendet wurden.

Die Verteilung nach Entwicklung oder Abnahme überträgt immer den vollständigen konfigurierten Projektstand des ausgewählten Commits. FULL und DELTA betreffen nur die spätere Mainframe-Lieferung und nicht die M/Text-Synchronisation.

Unabhängig vom gewählten Transportweg muss auf serverSync derselbe Verzeichnisbaum mit denselben relativen Pfaden und Dateiinhalten entstehen wie im bisherigen Jenkins-/SVN-Verfahren. Bei der Downloadvariante dient das GitHub-Actions-Artefakt ausschließlich als technischer Transportbehälter für diesen Verzeichnisbaum. Nach dem Entpacken verbleiben weder die ZIP-Datei noch technische Metadaten im von M/Text ausgewerteten Bestand. Dieses Sync-Artefakt ist von den FULL-/DELTA-Releaseartefakten für den Mainframe zu unterscheiden. Die Entscheidung zwischen den drei M/Text-Transportwegen und der daraus folgende Adaptervertrag sind vor dem nichtproduktiven Integrationslauf verbindlich zu treffen.

Der M/Text-Adapter bleibt Bestandteil der Lösung; abhängig vom gewählten Transportweg kann sein Vertrag erweitert werden. Der bestehende Prozess auf dem Mainframe-Zielsystem IZE9 bleibt zunächst unverändert. Mit der bestätigten technischen Übergabe endet der hier beschriebene GitHub-Prozess. Das anschließende KM-Bereitstellungsverfahren bis zur Produktion liegt außerhalb dieses Zielbilds.

## 5. Repositories und aktueller Entwicklungsstand

Ein Mandanten-Repository folgt diesem Grundaufbau:

mtext-<mandant>/
  .github/workflows/
    validate-config.yml
    sync-resources.yml
    release.yml
  config/
    mandant.json
  <M/Text-Projekte>

Das zentrale Repository enthält die wiederverwendbaren Workflows, die gemeinsame Python-Anwendung, geprüfte Konfigurationsregeln, das JCL-Template und die automatisierten Tests:

mtext-actions/
  .github/workflows/
  config/
  src/lbs_delivery/
  templates/
  tests/

mtext-fi dient als Muster für die Mandanten-Repositories. In config/mandant.json sind derzeit die fünf FI-Projekte aufgeführt, die synchronisiert und in Releasepakete aufgenommen werden. LOMS_Testdaten soll ebenfalls in das Repository übernommen werden, ist aber wie bisher nicht Bestandteil der Synchronisation oder der Releasepakete.

Die Workflows im Mandanten-Repository legen nur Auslöser und explizite Zielstufen fest. Die Verarbeitung erfolgt durch die zentralen Workflows aus mtext-actions. Im aktuellen Entwicklungsstand enthalten die Verweise auf diese zentralen Workflows noch eine nicht lauffähige Folge aus Nullen als Platzhalter.

Im gemeinsamen Workspace liegen mtext-fi und mtext-actions derzeit als Verzeichnisse nebeneinander. Im Zielbetrieb werden sie als eigenständige GitHub-Repositories unter j517120/mtext-fi und j520730/mtext-actions geführt. Nach fachlicher Bestandsaufnahme und Freigabe werden auch mtext-autonom, mtext-by, mtext-lh, mtext-nw, mtext-os und mtext-sa nach diesem Muster eingerichtet.

Vor dem ersten Integrationslauf wird der Platzhalter in allen Mandanten-Workflows durch die vollständige Kennung einer freigegebenen Version von mtext-actions ersetzt. GitHub Enterprise muss den Mandanten-Repositories außerdem den Zugriff auf die zentralen Workflows erlauben, ohne deren Benutzer direkt am zentralen Repository zu berechtigen. Beides wird mit einem nichtproduktiven Lauf geprüft.

## 6. Branches, Weitergabe und Auslöser

Jede aktive Releaselinie besitzt drei Branches, zum Beispiel:

R260/Entwicklung
R260/Abnahme
R260/Bereitstellung

Damit ist aus jedem Branchnamen eindeutig erkennbar, zu welcher Releaselinie und Stufe er gehört. Ein gemeinsamer Stufenbranch mit mehreren Releaseverzeichnissen, wie er in SVN verwendet wurde, wird nicht fortgeführt.

Für größere oder gemeinsam bearbeitete Änderungen kann ein Feature-Branch verwendet werden. Er löst keine Verteilung aus. Kleine Änderungen dürfen auch direkt auf dem Entwicklungsbranch entstehen. Ein Feature-Branch ist keine zusätzliche fachliche Stufe.

Ein Push nach Rnnn/Entwicklung oder Rnnn/Abnahme startet automatisch die M/Text-Verteilung für die entsprechende Stufe. Beim Übergang zur nächsten Stufe wird eine fachlich ausgewählte Änderung per Cherry-Pick übernommen. Der Cherry-Pick erzeugt auf dem Zielbranch einen neuen Commit mit einer neuen SHA; weitergegeben wird dieselbe Änderung, nicht derselbe Commit. Die vollständige Quell-SHA wird nach einer verbindlichen Konvention im neuen Ziel-Commit dokumentiert. Die Workflow-Trigger verwenden das allgemeine Namensmuster Rnnn/<Stufe>; ob eine konkrete Linie aktiv ist, entscheidet ausschließlich die zentrale Deploymentkonfiguration.

Ein Push nach Rnnn/Bereitstellung erzeugt noch keine Lieferung. Erst ein Tag im Format Rnnn.nnn startet den Paketbau. Dabei wird geprüft, ob der Tag zur angegebenen Releaselinie gehört und vom Bereitstellungsbranch erreichbar ist. Der Tag ist danach die unveränderliche Identität dieser Lieferung und wird durch Tag-Rulesets gegen Änderung, Force-Push und Löschung geschützt.

Der zusätzliche Git-Client für die Auswahl und Übernahme einzelner Änderungen nach Abnahme und Bereitstellung wird vor dem Pilotbetrieb ausgewählt, bereitgestellt und praktisch abgenommen. Ein direkter Cherry-Pick ist über die GitHub-Weboberfläche allein nicht verfügbar. Soll der erweiterte Ablauf später vollständig im Browser stattfinden, ist ein kurzlebiger Auswahlbranch mit einem normalen Pull Request der bevorzugte GitHub-native Weg. Dafür ist kein eigener fachlicher Validate-Workflow erforderlich. Eine alternativ eingeführte schreibende Automation müsste einen eigenen, ausdrücklich freizugebenden Sicherheitsvertrag erhalten.

Die Mandanten-Repositories erhalten keinen zusätzlichen main-Branch. Als Default Branch dient der Entwicklungsbranch der aktuell führenden Linie, zunächst R261/Entwicklung. Beim Wechsel der führenden Linie wird diese Einstellung manuell angepasst.

Manuelle Wiederholungen sind möglich, müssen aber denselben Commit verwenden. Vor einer erneuten M/Text-Verteilung prüft der Workflow, ob dieser Commit zum ausgewählten Stufenbranch gehört.

### Initiale Vollsynchronisation bei einer neuen Releaselinie

Eine neue Releaselinie basiert je Mandant auf dem unveränderlichen Commit des letzten tatsächlich ausgelieferten Release-Tags der bisherigen Linie. Dieser bestätigte Tag und nicht lediglich der numerisch höchste vorhandene Tag bildet die Basis der neuen Stufenbranches.

Für Entwicklung und Abnahme wird der bestehende Sync-Ablauf mit diesem Commit je einmal verwendet. Er überträgt den vollständigen Stand der Projekt-Allowlist; ein eigener M/Text-FULL-Pakettyp und ein künstlicher Änderungscommit sind nicht erforderlich. ADAPTER_ACCEPTED ersetzt nicht den anschließenden fachlichen Smoke-Test in M/Text.

Der verbindliche Bedienablauf einschließlich Verantwortlichkeiten, Workflow-Inputs, Dokumentation und Wiederanlauf steht in der Benutzeranleitung.

Die Zielplattform ist GitHub Enterprise Server 3.20.4. Die verwendeten GitHub-Actions-Bausteine und der interne Runner müssen vor der Aktivierung auf dieser konkreten Version geprüft werden.

## 7. Konfiguration

Jedes Mandanten-Repository enthält seine eigene Konfiguration. Sie beschreibt unter anderem:

- den Mandanten und das zugehörige Repository,

- die zu verarbeitenden Projekte,

- die für den Mandanten variablen technischen Übergabewerte.

Diese config/mandant.json ist ein versionierter Bestandteil des fachlichen Lieferstands und keine frei veränderbare Laufzeitkonfiguration. projects bildet die gemeinsame Projekt-Allowlist für Synchronisation und Release; linien- oder stufenspezifische Zusatzprojekte sind nicht vorgesehen. Dadurch bleibt auch bei einem späteren Release eines älteren Tags nachvollziehbar, welche Projekte und technischen Übergabewerte zu genau diesem Stand gehörten. Eine Zentralisierung außerhalb des Mandanten-Repositories würde diese gemeinsame Versionierung von Ressourcen und Mandantenmapping auflösen und ist deshalb nicht vorgesehen.

Zu den mandantenspezifischen Übergabewerten gehören das Subsystem sowie je Übergabeprofil Assignment und fachlicher Stage-Code. Die bestehende JCL nennt diesen Stage-Code historisch LEVEL; ein zusätzlicher Levelwert wird nicht eingeführt. Diese Werte dürfen bei einer fachlich bestätigten Änderung der Mandantenzuordnung versioniert in mandant.json angepasst werden. Der zentral verwaltete Test-/Produktionswert und Zugangsdaten gehören nicht in diese Datei.

Die zentrale Konfiguration beschreibt die gemeinsamen Releaselinien, Zielstufen, M/Text-Adressen und Dateinamensregeln. Derzeit gelten folgende Zuordnungen:

| Releaselinie | Technische M/Text-Linie |
| --- | --- |
| R260 | en03 |
| R261 | en01 |
| R270 | en02 |

Vor einer Verteilung oder Lieferung wird die gesamte benötigte Konfiguration geprüft. Unbekannte Mandanten, Releaselinien, Zielumgebungen oder zusätzliche Konfigurationsfelder führen zu einem Fehler. Es gibt keine stillschweigende Rückfallregel auf FI-Werte.

Zusätzlich startet jede Änderung an config/mandant.json bereits beim Push einen nebenwirkungsfreien Config-Check. Er validiert Schema, Repository-Identität, fachliche Eindeutigkeit und interne Querverweise der Deploymentkonfiguration, verwendet aber weder Secrets noch Environments oder externe Zielzugriffe. Da der derzeitige Prozess keine Pull Requests voraussetzt, liefert der Check bewusst nur frühes Feedback und ist kein technisch erzwungenes Gate. Config-Änderungen werden fachlich mit den benannten Mandanten- und Betriebsverantwortlichen abgestimmt. Falls Config-Änderungen später über Pull Requests freigegeben werden, kann config/mandant.json zusätzlich einem verbindlichen Code-Owner-Verfahren unterstellt werden.

FI ist für die unfragmentierten Basisprojekte maßgeblich, mtext-autonom für LOMS_Autonom. Die übrigen Mandanten enthalten Fragmentprojekte mit dem Mandantenkürzel in eckigen Klammern. Welche Projekte in einem Repository liegen und welche davon tatsächlich synchronisiert oder paketiert werden, kann sich unterscheiden. Testdatenprojekte werden zwar nach Git übernommen, aber nicht ausgeliefert.

Noch nicht vollständig inventarisierte Mandanten werden erst nach fachlicher Prüfung ihrer Projekte und Zuordnungen für den produktiven Betrieb freigegeben.

## 8. FULL- und DELTA-Lieferungen

Ein Tag mit der Endung .100, zum Beispiel R261.100, erzeugt eine vollständige Lieferung aller Projekte der Mandantenkonfiguration.

Jeder andere gültige Release-Tag derselben Releaselinie erzeugt ein kumulatives DELTA gegen den .100-Tag. Ein Tag R261.108 enthält somit alle neuen, geänderten und gelöschten Dateien seit R261.100. Frühere DELTA-Lieferungen müssen nicht lückenlos eingespielt worden sein.

Zu jeder Lieferung wird ein Manifest erzeugt. Diese Begleitdatei nennt unter anderem Mandant, Release, Quellstand, enthaltene Dateien und deren Prüfsummen. Vor der Mainframe-Übergabe werden die Dateien erneut damit verglichen. So wird sichergestellt, dass genau das zuvor gebaute und freigegebene Paket übergeben wird.

Ein fehlgeschlagener Übergabeversuch kann innerhalb desselben GitHub-Laufs mit dem unveränderten Paket wiederholt werden. Das Paket wird dabei nicht neu gebaut.

Bei der Migration werden für jede aktive Releaselinie mindestens der .100-Stand und alle späteren Tags übernommen. Aus einem bisherigen SVN-Namen wie R260.101_MText wird der Git-Tag R260.101. Die Übernahme älterer Historie, SVN-Eigenschaften, Autoren und großer Dateien wird im Migrations- und Cutover-Runbook gesondert behandelt.

## 9. Mainframe-Übergabe und JCL

Die JCL liegt künftig als eigene versionierte Template-Datei vor. Änderungen an der Mainframe-Ansteuerung sind dadurch sichtbar und können unabhängig vom Programmcode geprüft werden.

Für jede Übergabe werden ausschließlich die im bisherigen Verfahren benötigten, geprüften Werte in das Template eingesetzt. Historisch feste Werte bleiben fest; nur tatsächlich mandantenspezifische Zuordnungen werden aus der Mandantenkonfiguration übernommen. Fehlende, unbekannte oder syntaktisch unzulässige Werte führen vor der Übergabe zu einem Fehler. Zugangsdaten werden weder in die JCL noch in die Protokolle geschrieben.

Der Release-Workflow trennt den Paketbau von der Mainframe-Übergabe. Der Paketbau benötigt keinen Zugriff auf das Zielsystem. Erst der Übergabeschritt erhält Zugriff auf die geschützte Umgebung Bereitstellung und wartet dort auf eine manuelle Freigabe.

Übergaben desselben Mandanten werden nacheinander ausgeführt. Verschiedene Mandanten können gleichzeitig liefern.

## 10. Status und Fehler

Die Lösung meldet nur den Status, den sie selbst sicher feststellen kann:

| Status | Bedeutung |
| --- | --- |
| CONFIG_VALIDATED | Mandanten- und Deploymentkonfiguration wurden ohne externen Zielzugriff technisch geprüft. |
| VALIDATION_FAILED | Eingaben oder Konfiguration sind ungültig. Es wurde noch kein Zielsystem angesprochen. |
| SOURCE_FAILED | Der angegebene Commit, Branch oder Tag konnte nicht eindeutig aufgelöst werden. |
| RESOURCE_TRANSFER_FAILED | Die Ressourcen konnten nicht in den Übergabebereich für M/Text geschrieben werden. |
| ADAPTER_FAILED | Der M/Text-Adapter war nicht erreichbar oder hat die Anfrage abgelehnt. |
| ADAPTER_ACCEPTED | Der M/Text-Adapter hat die Anfrage unmittelbar angenommen. Dies ist noch kein fachlicher Endstatus. |
| PACKAGE_FAILED | Paket, Informationsdatei oder Manifest konnten nicht korrekt erstellt werden. |
| ARTIFACT_READY | Das Releasepaket wurde vollständig erstellt und geprüft. |
| MAINFRAME_TRANSFER_FAILED | Die unmittelbare FTP-/JES-Übergabe ist fehlgeschlagen. |
| MAINFRAME_SUBMITTED | Paket und JCL wurden technisch übergeben. Der spätere Mainframe-Job kann trotzdem noch fehlschlagen. |

Ein HTTP-Fehler des M/Text-Adapters gilt immer als fehlgeschlagener Lauf. Ein Status zwischen 200 und 299 bestätigt nur die unmittelbare Annahme der Anfrage.

Die erste Ausbaustufe fragt weder bei M/Text noch auf dem Mainframe nach dem späteren fachlichen Endstatus.

## 11. Spätere Erweiterungen

Nicht zur ersten Produktivsetzung gehören zusätzliche E-Mail-Benachrichtigungen, weitergehende historische SVN-Daten und ein optionales M/Text- oder Mainframe-Status-Polling. Falls die Mandantenkonfiguration später über Pull Requests gepflegt wird, kann außerdem eine verbindliche Code-Owner-Freigabe ergänzt werden.